|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dátum | Naša značka | Vybavuje | Priamy telefón |
| 31. 03. 2023 |  | Tomáš Hlavna | + 421 905615982 |

boli prebraté pravidla v rámci spoločnosti Skanska v častiach : Záleží nám na živote, konáme eticky a transparentne a buďme lepší - spoločne.

|  |
| --- |
| Vec: **“Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ“ – OZNÁMENIE**    Oznamujeme Vám, že práce na projekte ” Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ ”, budú prebiehať od 01.04.2023 podľa harmonogramu prác.    Predbežný harmonogram prác na obdobie 01.04.2023 – 14.04.2023     1. betonáž zvislých a vodorovných nosných konštrukcií v časti prístavba 2. betonáž zvislých a vodorovných nosných konštrukcií v časti nadstavba 3. murárske práce v časti nadstavba a prístavba 4. realizácia prípojok teplovod, kanalizácia a vodovod 5. izolatérske práce v časti nadstavba 6. kladenie vnútorných rozvodov : voda, kúrenie a elektro rozvody       S pozdravom |

V Bratislave. dňa 31.03.2023 Podpis: